NOMBRE DE LA INSTALACIÓN: Observatorio del
Roque de Los Muchachos
TIPO EIA: Ordinaria
INFORME DE FASE DE: Construcción
PERIODICIDAD DEL INFORME SEGÚN DIA: Mensual
Nº DE INFORME/AÑO DE SEGUIMIENTO: 03-2023
PERÍODO QUE RECOGE EL INFORME: febrero 2023
 SEGUIMIENTO
AMBIENTAL EN
 FASE DE OBRA
Proyecto de los Telescopios
LST-2, LST-3 y LST-4
N. LAURA PÉREZ GONZÁLEZ BIÓLOGA COL. 18.842-L

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
Índice
1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................................2
2. ANTECEDENTES.................................................................................................................3
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO............................................................................................5
4. UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE OCUPACIÓN .........................................................................9
5. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO .................................................................................12
6. OBJETO DEL INFORME..................................................................................................... 15
7. FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA -TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO- ...........................16
8. FICHAS DE CONTROL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO..................................................20
9. CONCLUSIÓN................................................................................................................... 21
10. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA ...............................................................................22
11. ANEXOS:...................................................................................................................... 26
a. Fichas de control semanales........................................................................................26
PEREZ GONZALEZ / NIEVES LAURA - / 42185705W		Firmado digitalmente por / PEREZ GONZALEZ NIEVES / LAURA - 42185705W / Fecha: 2023.03.16 19:44:54 Z

1

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
1. INTRODUCCIÓN
 La isla de La Palma y sus cielos, son un hito que a nadie le toma indiferente, desde su
punto más alto la contemplación de las estrellas se torna un privilegio que no solo los palmeros
podemos disfrutar.
 Esto ha hecho que desde nuestro pasado más remotos los antiguos pobladores de la isla
ya lo visitaran y aprovecharan en el más amplio sentido, como zona de pastoreo o culto y que
con el paso de los años continuará su ocupación, siendo a partir de los años 80, cuando se
inauguran los primeros telescopios que miran hacia nuestro cielo más preciado y que hasta el
día de hoy sigue siendo un lugar único para la observación, tal hecho ha condicionado la
instalación de nuevos telescopios cada vez más avanzados, siendo este el caso de la actuación
que se llevará a cabo con la puesta en marcha del proyecto que aquí se sigue y aplica
medioambientalmente.
 La actuación consiste en la construcción de una infraestructura estratégica para la
 investigación en astrofísica de altas energías en el Observatorio del Roque de los Muchachos,
 proyecto amparado por el Acuerdo de Cooperación en Materia de Astrofísica (B.E. núm. 161, de
 6 de julio de 1979), y por la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales
 Protegidos de Canarias (BOC núm. 138, de 19 de julio de 2017), modificado por el Decreto Ley
 2/2019, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los
 Espacios Naturales Protegidos de Canarias (BOC núm. 39, de 26 de febrero de 2019) y financiado
 con cargo al proyecto de "Los cuatro Large Size Telescopes (LST) del CTA-Norte en el ORM” de
 referencia ESFRI-2017-IAC-12 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades,
cofinanciado en un 85% con fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del Programa
Operativo de Crecimiento Inteligente 2014-2020. El mencionado proyecto está cofinanciado en
 un 15% por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio
 y Conocimiento.
 El proyecto pone en ejecución la construcción de 3 telescopios de tipo Large Size
Telescope (LST) con espejo de 23 m de diámetro, denominados LST-2, LST-3 y LST-4 y MST3,
junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, que se engloba dentro de
las iniciativas para la creación del Observatorio Norte de la Red de Telescopios Cherenkov
(CTAN) en el ORM, como parte de la infraestructura estratégica internacional denominada
Cherenkov Telescope Array (CTA). El emplazamiento de la instalación se hace en las
inmediaciones del prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, la cual se trata de una zona
parcialmente antropizada y establecida, debido a los requisitos marcados por los objetivos
científicos y los mecanismos físicos de la observación con este tipo de telescopios.
 La ejecución de las obras en este momento se limita a los LST, por lo tanto, el
seguimiento ambiental también está limitado solo a la construcción de los LST-2, LST-3 y LST-4.
2

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
2. ANTECEDENTES
 Con fecha de 15 de enero de 2021 es presentado el Estudio de Impacto Ambiental con
 el contenido establecido en el artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
 ambiental (en adelante LEA), el cual da cabida al Proyecto de los Telescopios LST2, LST3, LST4 y
 MST3, junto con su instrumentación auxiliar del Cherenkov Telescope Array, en el Observatorio
 del Roque de Los Muchachos, promovido por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
 Proyecto que ha sido sometido a Evaluación Ambiental Ordinaria y se ha emitido la Declaración
de Impacto Ambiental favorable por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma,
 en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de junio de 2022 y publicada en el Boletín Oficial de
 la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. Número 81, miércoles 6 de julio de 2022.
 Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,
comienza la puesta en marcha de la fase de obra del proyecto para el cual se recogen en el
Estudio de Impacto Ambiental el correspondiente Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental
que debe ser puesto en marcha junto con las premisas establecidas en la Declaración de Impacto
Ambiental.
 Así, la Declaración de Impacto Ambiental en su apartado 9 establece los condicionados
que a continuación de exponen:
CONDICIONANTE Nº1. La presente declaración de impacto ambiental se emite, exclusivamente, para las
obras, actuaciones y actividades recogidas en el proyecto técnico y evaluadas en el Estudio de Impacto
Ambiental, incluidos todos los anexos correspondientes de dicho estudio.
Cualquier modificación del proyecto deberá remitirse al órgano ambiental del Cabildo de La Palma, el cual,
tras su análisis, emitirá un informe acerca de si la modificación debe someterse o no a un nuevo
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo previsto en la normativa de evaluación de
impacto ambiental le sea de aplicación.
o CONDICIONANTE Nº2. Las medidas preventivas y correctoras explicitadas en el Estudio de Impacto
Ambiental, así como las nuevas medidas impuestas en la presente Declaración de Impacto Ambiental,
 recogidas en el apartado “Medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias” del presente informe,
 deben considerarse de obligado cumplimiento en todo aquello que no vaya contra lo explicitado en el
 condicionado de la presente declaración de impacto.
Además, la nueva información que se aporte en respuesta a lo requerido en los condicionantes deberá
remitirse al órgano ambiental, debiendo describir y valorar técnica y ambientalmente lo solicitado en los
condicionantes, adoptar las medidas complementarias que resultaran pertinentes y, si fuera el caso,
valorarse.
Por último, de la información adicional que se reciba como consecuencia de lo dispuesto en la presente
Declaración de Impacto Ambiental, que tengan incidencia en el presupuesto del proyecto de ejecución, así
 como de los resultados del programa de vigilancia ambiental, podrán establecerse nuevos condicionantes o
 modificaciones de los mismos.
o CONDICIONANTE Nº3. Los informes del Programa de Vigilancia Ambiental tendrán una periodicidad
mensual, remitiéndose tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, además del informe anual que
deberá elaborarse y que recoge el propio EsIA.
o CONDICIONANTE Nº4. Es responsabilidad única del promotor la solución de cualquier tipo de problema o
alteración del medio no prevista y causada por el desarrollo de la actividad, tanto en la zona de actuación
como en cualquier otra área distinta que se viera afectada por la ejecución y/o funcionamiento del proyecto.
3

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
 El promotor deberá poner, de forma inmediata, todos los medios necesarios para paliar cualquier situación
sobrevenida no prevista y, de ser el caso, proceder a la restauración ambiental procedente.
De darse estos casos, se deberá informar al órgano ambiental del Cabildo de La Palma para que, tras el
análisis de las propuestas de corrección que proponga, adopte las medidas correctoras más adecuadas para
efectuar la restauración ambiental del medio.
Actualmente, en el proyecto tan solo se ejecutará la construcción de los LST.
4

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 La actuación prevista consiste en ubicar 3 telescopios de tipo LST, denominados LST-2,
 LST-3 y LST-4, y un telescopio de tipo MST, denominado MST-3, junto con cinco instrumentos
 auxiliares de pequeño tamaño. Actualmente, en el proyecto tan solo se ejecutará la construcción
de los LST.
 El emplazamiento de la instalación se hace en las inmediaciones del prototipo de
 telescopio LST, denominado LST-1, que ya está instalado y en fase de puesta en marcha, debido
a los requisitos marcados por los objetivos científicos y los mecanismos físicos de la observación
 con este tipo de telescopios.
 La decisión de emplazar el prototipo de telescopio LST, denominado LST-1, ya existente
 en el ORM se realizó en marzo de 2015 por las características idóneas del observatorio, así como
 por la experiencia previa en telescopios de tipo Cherenkov especialmente la implantación de los
 telescopios MAGIC-I y MAGIC-II, independientemente de cualquier decisión relativa al sitio
escogido para emplazar CTAN. Como prototipo, este se ha utilizado para validar el diseño de
este tipo de telescopio LST, y su aceptación como telescopio para CTA sólo ha ocurrido tras su
instalación y puesta en marcha, tras una revisión crítica de diseño en junio de 2020.
Actuaciones previstas. Planta sobre ortofoto y datos de localización
5

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
Panorámica con emplazamientos para LST-2, LST-3, LST-4 y MST-3, con respecto al prototipo LST-1 ejecutado
 previamente, los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II, y las helisuperficies actuales. Gabriel Pérez Díaz, IAC.
 Así, las actuaciones consistirán en la creación de plataformas niveladas para el
 emplazamiento de cada uno de los telescopios LST-2, LST-3, LST-4 y de los instrumentos
auxiliares. Para los telescopios LST dicha plataforma acogerá una cimentación circular de 23 m
de diámetro para soportar la estructura mecánica de telescopio, rodeada por una vía perimetral
de unos 5 m. Al norte de dicha cimentación circular se situará otra cimentación cuadrada de
aproximadamente 11x9 m2 para soportar la estructura mecánica de la torre de acceso y anclaje
 de la cámara. Las plataformas de los telescopios LST estarán cerradas por una valla que impida
 el acceso en toda el área que recorra el telescopio en sus movimientos con un radio de 20 m,
 dado que los telescopios no están cubiertos por ningún tipo de cúpula.
 Fuera de las zonas valladas hasta una distancia de 10 m se reducirá la masa vegetal seca,
para la protección contra incendios. Esta limpieza se limitará a la vegetación seca de codeso y
no tendrá carácter de desbroce del terreno. Durante la fase de construcción y de forma temporal
se requerirá una plataforma auxiliar, para la colocación de los materiales de la estructura del
telescopio que llegará a la isla en contenedores, y un espacio suficiente donde montar diferentes
elementos de la estructura mecánica de los telescopios. Una vez montado cada telescopio, se
procederá a restituir estas plataformas auxiliares a su estado natural.
 Las plataformas y dados de apoyo de los instrumentos auxiliares son sencillas y carecen
de complejidad técnica.
 En su estado final, las plataformas de los telescopios ocuparan un área vallada de
aproximadamente 3.000 m2 para el telescopio LST-2, 2570 m2 para el telescopio LST-3 y 3.000
 m2 para el telescopio LST-4. Los instrumentos auxiliares ocuparán un área total de 150 m2
 aproximadamente. El área vallada ocupada por el telescopio LST-1 es de 3.000 m2
6

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
aproximadamente. Las áreas de revegetación de las plataformas auxiliares de acopio y montaje
suponen unos 4.800 m² aproximadamente.
 Además, se proyecta una pequeña red capilar de vías de acceso partiendo desde la
 carretera LP-403 al Roque de los Muchachos, que permitan la entrada de medios y personal
durante las fases de construcción, explotación y mantenimiento, hasta el emplazamiento de
cada telescopio.
 Se procederá a la eliminación de las cuatro helisuperficies presentes en el ORM, que se
aprovecharán parcialmente para los emplazamientos de los telescopios LST, con un solape de
540 m2, para reducir el impacto en superficie de las actuaciones. La superficie restante de las
 helisuperficies de 1.522,09 m2 se demolerá y se restaurará a su estado original.
 Las actuaciones se localizan en un área previamente antropizada, ya que se actuará
sobre las actuales helisuperficies presentes en el ORM, y sobre zonas adyacentes donde ha
habido actuaciones anteriores, tanto por la construcción de la carretera LP-403 (c. 1980) y las
helisuperficies (1984), como en las instalaciones telescópicas del experimento HEGRA ya
desmanteladas (1987- 2002), las instalaciones de los telescopios Cherenkov MAGIC-I (2001),
 MAGIC-II (2008) y el telescopio Cherenkov robótico FACT (2011), actualmente en operación, y
 también por medidas de protección contra incendios. Asimismo, no son despreciables las
 afecciones y alteraciones producidas en la zona por incendios forestales ocurridos en el pasado
 (1993, 1997, 2005), la actuación de especies exóticas invasoras herbívoras, arruís y conejos, y
 los efectos del pastoreo tradicional hasta su prohibición tras el establecimiento de la zona
 periférica de protección del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (1981).”
 Actualmente, se está ejecutando otra obra de canalización de redes, que discurre
paralelo a la carretera de acceso al ORM.
 A continuación, se muestra el cronograma de actuación previsto según el EIA, para el
cual debemos considerar que, en consecuencia, del retraso en los trámites de evaluación
 ambiental y licencia de obra, el inicio no se pudo llevar a cabo el pasado mes de febrero del
 2022, existiendo un desplazamiento de las fechas hasta su comienzo el pasado mes de
 noviembre de 2022. No obstante, los tiempos de cada una de las acciones si será la prevista en
 el presente cronograma, estimándose la duración de la construcción y todas sus fases en un
 periodo de 3 años
 Cronograma general de las actuaciones
 A continuación, se expone el cronograma facilitado por la contrata, que se ajusta más a
la temporalidad real de la actuación.
7

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 2º informe mensual – enero 2023

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
4. UBICACIÓN Y SUPERFICIE DE OCUPACIÓN
 Las actuaciones se ubicarán en el ORM a una altitud entre 2.165 y 2.185 msnm., en el
Término Municipal de la Villa de Garafía, en la isla de La Palma, exactamente en el lomo que se
erige entre el nacimiento del Barranco de las Grajas al este, y el Barranco de Briesta en el margen
oeste, cerca de los telescopios MAGIC-I y MAGIC-II. Al emplazamiento, se accede desde la vía
 LP-403 interna del ORM, que se conecta a la LP-4 en dirección al Roque de Los Muchachos.
 La ubicación de los telescopios de esta fase objeto del proyecto, LST-2, LST-3, LST-4 y
MST-3, se ha definido de modo relativo a la ubicación del LST-1 y a efectos de su idoneidad
científica.
Sus coordenadas, usando el sistema UTM 28R son:
- Telescopio LST-1: E 217659,590, N 3184995,060 - Telescopio LST-2: E 217542,210, N 3185033,610 - Telescopio LST-3: E 217560,550, N 3185143,810 - Telescopio LST-4: E 217673,540, N 3185096,630
 - Instrumento auxiliar telescopio FRAM: E 217703,000, N 3184911,000
 - Instrumento auxiliar LIDAR Raman: E 217381,000, N 3185155,000
 - Estación meteorológica 1: E 217471,000, N 3185112,000
 - Estación meteorológica 2: E 217770,000, N 3185094,000
- Estación meteorológica 3: E 217718,000, N 3184875,000
Área de afección prevista sobre referencias catastrales. IDECanarias
9

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
 Se encuentra ubicados en Pol. 2 – Parcela 2 y 3 -Bermejo- TM de Garafía, y sus
referencias catastrales:
- Parcela 2b: 38016A002000020000ZW
 - Parcela 3: 38016A002000030000ZA
 Para la determinación de la Superficie de Ocupación del proyecto partimos de las
 superficies afectadas por la construcción, las cuales se muestran en el siguiente cuadro de
 superficies de ocupación y volúmenes de terrenos contempladas en las actuaciones del proyecto
 objeto de este estudio, incluyendo además las del telescopio LST-1 que se ejecutó previamente
al tratarse de un prototipo.
(1) Incluye losa cimentación telescopio y losa torre de apoyo de cámara.
(2) Corresponde a la superficie en planta que ocupa el elemento contenedor que protege al instrumento, dado que
carecen de cimentación convencional de hormigón.
(3) Datos agrupados de las tres estaciones meteorológicas.
 Las superficies de afección varían, con respecto a las anteriormente expuestas, ya que
para las misma se ha considerado la afección sobre los espacios Red Natura 2000, así a
continuación, se muestra la superficie que se prevé afectar con el proyecto, para caracterizar el
nivel de alteración superficial relativa de afección al hábitat (nivel I, II o III). De los datos del
proyecto básico tenemos que las superficies de ocupación del proyecto son de:
- Superficie vallada en explotación: 13.687,36 m2
- Superficie de vías de acceso: 1.196,59 m2
- Superficie de solape con helipuertos existentes: 540,27 m2
- Superficie a renaturalizar de helipuertos a demoler: 1.522,27 m2
- Superficie de plataformas auxiliares en obra: 4.872,84 m2
10

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
 Con estos datos, el proyecto en su fase de explotación, y una vez ejecutadas las tareas
de renaturalización de los helipuertos a demoler, y de las plataformas auxiliares para la fase de
obras, tendría una afección total de 12.821,41 m2.
A continuación, se muestra un plano con la delimitación de la zona de actuación prevista para los LST y el MST, aunque debemos considerar que actualmente tan solo se ejecutaran los
LST.
11

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
5. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO
 La elaboración del presente informe ha sido a cargo de la técnico de Vigilancia
 Ambiental, Nieves Laura Pérez González, a través de la visita que se ha realizado durante este
 mes de febrero. Es de considerar que las inclemencias meteorologías han ocasionado que las
 obras se hayan tenido que parar en reiteradas ocasiones a lo largo de este mes, donde se ha
 producido cortes de la vía de acceso en la LP-4 los días, 7 al 8 con apertura limitada, del 10 al 12
y del 16 al 17, debido a las heladas. Por otro parte, como consecuencia de estas heladas y
nevadas las obras han tenido que parar por la imposibilidad de realizar trabajos de construcción
en toda la zona del Roque de los muchachos.
 A continuación, se muestra el planinng tanto de la frecuencia de subida para el
seguimiento del programa de vigilancia ambiental en fase de obra es semanal, como de los
cortes de la vía de acceso LP-4.
FEBRERO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
 1 2 3 4 5
6 7 / 8 / 9 10 / CORTE LP-4 / 17 / APERTURA / LP-4 / CORTE LP-4 / APERTURA LP-4 / CON / RESTRICCIONES / 13 14 15 16 / CORTE LP-4		11 12 / SUBIDA POR APERTURA LP-4 / GARAFÍA CON CON / OBRA RESTRICCIONES / PARADA / 18 19

20 21 22 23 24 25 26
27 28
Elaboración de informes
 En cada una de las visitas efectuadas semanalmente, se elabora un informe en el cual se
 detallan los tanto los puntos verificados conformes, como aquellos para los que se ha detectado
algún tipo de incumplimiento en base a los parámetros establecidos en el Plan de Vigilancia
 Ambiental y en DIA. Así, la visita semanal en fase de obras, incluye:
✓ Estado actual de la obra, seguimiento ambiental del cumplimiento de las medidas
ambientales en cada uno de los trabajos de ejecución, valoración de afecciones
imprevistas y propuesta de nuevas medidas preventivas y correctoras.
 ✓ Álbum fotográfico: de seguimiento de los diferentes trabajos de la obra, para valorar
si se cumplen las medidas propuestas y corregir los malos hábitos. Se realizan fotografías
en distintos puntos de interés de la obra y además, para un mejor seguimiento, se ha
optado por la realización de fotos desde tres puntos fijos en cada una de las visitas, para
12

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
 así valorar el cambio progresivo, fundamentalmente sobre el paisaje, que se produce a
lo largo de todo el proceso, estos puntos corresponden con las coordenadas:
Punto 1, Carretera LP-4. 217779 X 3185271 Y 2173,6 m.
Punto 2, Plataforma helipuerto. 217615 X 3185085 Y 2178,3 m.
Punto 3, Sendero PR-LP-11. 217475 X 3184956 Y 2175,9 m.
 Tras cada visita, el acta se envía tanto al promotor como al director de la obra para que
puedan realizar las oportunas correcciones, las cuales se revisaran en la siguiente visita, con el
objeto de cumplir con los objetivos que se proponen en la DIA.
 Tras las vigilancias semanales realizadas, se redacta con periodicidad mensual un
informe de seguimiento, que recoge principalmente la información de los trabajos de campo,
incluyendo otros datos relevantes y aglutinando principalmente cada una de la información y
 documentación recabada durante las visitas semanales.
 Además, una vez finalizada la fase de obras, se procederá a la redacción de un informe
final que albergará los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental, el correcto
 desmantelamiento de las instalaciones auxiliares y la limpieza de la zona de obras, así como el
 cumplimiento de todos y cada uno de los condicionados establecidos en la Declaración de
 Impacto Ambiental.
13

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
Instrumental utilizado para las mediciones periódicas.
 Para un mejor control se realiza durante todo el proceso de ejecución de la obra las
mediciones periódicas de emisión de partículas y sonidos, realizando mediciones desde distintos
puntos, el objeto de estas mediciones es el control de las actuaciones en el tiempo para evitar
molestias sobre los factores ambientales de aire, fauna o flora principalmente y ante variaciones
bruscas poder aplicada las medidas ambientales oportunas, establecidas en el EIA, DIA o de
nueva aplicación.
 A continuación, se especifican los aparatos usados para dichas mediciones y en el anexo
se adjunta la ficha técnica de cada uno de ellos:
 1. Sound Level Meter PCE-318, Sonómetro que detecta el volumen del sonido a partir de
 un nivel sonoro de 26 dB(A), lo cual nos permite detectar sonidos de muy bajo volumen.
2. Medidor de partículas PCE-PCO1, El medidor de partículas es un medidor universal para
el conteo de partículas en el aire que permite medir seis grosores diferentes que integra
 un sensor para medir la temperatura y humedad ambiental, esto convierte el medidor
 de partículas en un equipo universal y el cual ha sido desarrollado para determinar con
 precisión el grado de suciedad en el aíre. La cámara incorporada permite relacionar los
 valores de medición con material gráfico en forma de imágenes y video. El aire se
 contamina sobre todo por combustión, fabricación, generación de energía, emisiones
 de vehículos con motor y la industria de la construcción. Con este medidor de particulas
 podrá medir con precisión las partículas contaminantes en el aire.
 Las mediciones se han realizado según el plano que a continuación se expone, cuyas
coordenadas corresponden con:
1. 217966 X 3185035 Y 2212 m
 2. 217489 X 3184950 Y 2175 m
 3. 217637 X 3185206 Y 2162 m
 4. 217399 X 3185203 Y 2154 m
14

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
6. OBJETO DEL INFORME
 El objeto del informe mensual es recopilar la información recogida durante las tareas de
seguimiento ambiental de la obra en todas las visitas realizadas a lo largo del periodo mensual.
 En este informe se resumen los controles llevados a cabo, las incidencias detectadas en
materia medioambiental, se incorpora documentación fotográfica donde se refleja es estado de
las obras en esta materia, y se informa acerca del grado de cumplimiento de las medidas
ambientales establecidas en las sucesivas fases de tramitación del proyecto.
15

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
7. FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA -TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO-
Durante el mes de febrero se ha realizado una inspección a la obra.
 En los momentos de la visita, la obra se encontraba parada, al igual que la mayor parte
del tiempo durante el mes de febrero. Las inclemencias meteorológicas no han sido propicias
 para la realización de las obras, en este caso, todavía movimiento de tierras donde se están
 realizando labores de excavación y terraplenados fundamentalmente sobre todo en la zona del
 futuro LST-3.
 Debido a estas consecuencias la obra presenta un claro retraso con respecto al
cronograma previsto.
 Durante la visita y a pesar de la nieve presente, se ha realizado una inspección visual de
toda la superficie de obra y aledaños en busca de la posible presencia de la especie invasora
Senecio viscosus, durante la visita no se han identificado ningún ejemplar de los mismos.
 Así mismo, se realiza un rastreo e inspección visual de la presencia de avifauna en la
zona de obra y próxima a la misma. No observando la presencia de ningún ave dentro de la zona
de actuación, reseñando nuevamente, que la zona se encuentra completamente cubierta de
nieve.
 Durante la visita se llevó a cabo el control de los PPI, según se adjunta en el apartado 8
de este informe.
 Se comprueba el adecuado vallado, su correcta separación y diferenciación del corredor
ecológico, y de toda la zona de obra que impida el acceso del personal ajeno a la obra, y mientras
esta se encuentra parada.
Apertura y adecuación del acceso a LST-4, actualmente cubierto de nieve.
16

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
 Supervisión y control del cedro (Juniperus cedrus subsp. cedrus) y de la retama (Genista
benehoavensis) replantados en las proximidades de la residencia. Como se puede observar en
 las fotos que a continuación se exponen, presentan buen estado y altas posibilidades de
 enraizamiento en la nueva ubicación, a pesar de la nieve que lo cubre.
Genista benehoavensis Juniperus cedrus subsp. cedrus
 Asimismo, durante la ejecución de las obras se lleva un control periódico de la medición
 del sonido y de partículas en el aire, realizando mediciones a lo largo de una hora en el mismo
 día, en los puntos establecidos en DIA. Las mediciones son a través de aparatos homologados y
 certificados a través de los cuales podemos medir la realidad de la ejecución de la obra en cada
 momento, además de tener cuenta otras variables de importancia para su correcta
interpretación.
 Para la medición del factor ruido se utiliza el aparato PCE-318 Sound Level Meter y el
 Medidor de Partículas PCE-PCO1 para el cálculo de partículas en el aire, aparatos que ya se
 describieron con anterioridad y se adjunta en el anexo las especificaciones técnicas. A
continuación, se detallan los valores obtenidos en las mediciones:
17

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
SONÓMETRO PCE-318
FECHA Hora Temperatura / ºC		Humedad / (%)		Velocidad / Viento (Km/hr)		Dirección / Viento		Presión / Atmosférica (mb) PUNTO		Mín / (DbA)		Máx / (DbA)

11:35 1,5 83 4,4 SSW 781,8 1 30,1 41,2
2 37,3 47,1
09/02/2023		3 33,9 46,7 / 4 32,6 43,5

5 29,6 45,1
15:30 0,4 92 21,9 WSW 779,9 6 35,3 40,2
11:30 10,5 40 9,8 ENE 775,9 1 33,4 44,1
2 39,2 47,3
28/02/2023		3 38,1 45,5 / 4 34,3 38,1

5 46,3 79,3
12:45 13,4 54 6,5 SSE 788,4 6 31,3 40,0
MEDIDOR DE PARTÍCULA PCE-PCO1
FECHA Hora Temperatura / (ºC)		Humedad / (%)		Velocidad / Viento (Km/hr)		Dirección / Viento		Presión / Atmosférica / (mb)		PUNTO 0,3 mm 0,5 mm 1,0 / mm		2,5 / mm		5,0 / mm 10,0 mm

11:35 1,5 83 4,4 SSW 781,8 1 1.906 1.098 288 74 25 15
2 226 174 22 3 1 0
09/02/2023		3 351 170 34 6 0 0 / 4 202 79 12 3 0 0

5 310 176 53 12 4 0
15:30 0,4 92 21,9 WSW 779,9 6 1.024 570 80 24 8 1
11:30 10,5 40 9,8 ENE 775,9 1 220 59 18 4 2 0
2 325 173 44 5 2 0
28/02/2023		3 1.185 675 99 15 2 0 / 4 362 203 45 8 0 0

5 380 162 35 7 1 0
12:45 13,4 54 6,5 SSE 788,4 6 313 140 47 4 0 0
LEYENDA: / Intervalos Nº / Partículas / Permisibles		ADMISIBLE 0 - 100.000 0 - 35.200 0 - 8.320 0 - 545 0 - 193 0 - 68 / ALERTA 100.001 - 250.000 35.201 - 87.500 8.321 - 20.800 546 - 1362 194 - 483 69 - 170 / PELIGRO 250.001 - 500.000 87.701 - 175.000 20.801 - 41.600 1363 - 2724 484 - 966 171 - 340

PUNTO XUTM YUTM ALTITUD (msnm)
1 217.459,165 3.185.355,007 2.147,00
2 217.471,162 3.185.249,443 2.155,00
3 217.307,670 3.185.234,895 2.149,00
4 217.419,752 3.185.133,108 2.164,00
5 217.625,710 3.185.074,470 2.177,76
6 217.703,280 3.184.888,380 2.194,00
18

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
 En lo que respecta a la gestión de residuos generados en obra se realizará conforme a
las prescripciones del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
 de los residuos de construcción y demolición, y por el R.D. 646/2020, de 7 de julio, por el que
 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Se efectúa a la
 retirada de los codesos de las zonas donde se ha procedido al uso de maquinaria, el traslado se
 efectúa por un agente autorizado.
 Actualmente, no existe retirada de residuos de la zona de obra, los bolos y material
pétreo se utiliza en la propia obra, actualmente clasificación de los mismos en cada uno de las
zonas de los LST, para su posterior uso. La retirada de codesos de zona LST-4 no ha sido retirada.
Acumulación de codesos en LST-4
19

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
8. FICHAS DE CONTROL E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la
 fase de construcción de los proyectos, se llevará a cabo los correspondientes estudios,
 muestreos y análisis de los factores del medio ambiente en cada una de las visitas efectuadas,
donde se cumplimentar las fichas de control o check list y los indicadores que incluyen las
 medidas de protección del medio definidas en el EIA y DIA. Así, uno de los elementos
fundamentales en el plan de vigilancia ambiental es el Programa de Puntos de Inspección, los
 cuales establecen los puntos necesarios para el control de la obra, en este caso los PPI
 identificados y que servirán de base para la evaluación de la obra y por tanto, la
complementación de las fichas de cada una de las visitas, son:
PPI 1 Afección sobre la calidad del aire
PPI 2 Generación de ruido y polvo en suspensión
PPI 3 Riesgo de contaminación del suelo, compactación y ocupación de los suelos
PPI 4 Control de la alteración del suelo
PPI 5 Control de zonas de exclusión y de obras
PPI 6 Alteración sobre la gea de la zona de la actuación
PPI 7 Modificación en la percepción visual del paisaje
PPI 8 Protección del paisaje
PPI 9 Alteración y destrucción de la flora de la zona
PPI 10 Huida y cambios en la fauna del área de estudio
PPI 11 Minimización de la afección a la biodiversidad
PPI 12 Protección de espacios naturales de interés
PPI 13 Destrucción de bienes patrimoniales y arqueológicos
PPI 14 Gestión prevista de escombros y residuos de obra
PPI 15 Protección frente a la contaminación y deterioro de la calidad del agua
PPI 16 Cambio en el uso del suelo de su estado actual
PPI 17 Formación personal
 En el presente apartado se muestran las fichas, con un doble objetivo: por un lado,
 establecer un sistema de vigilancia que garantice la correcta ejecución de todas las medidas
 protectoras y correctoras contenidas en el EIA y DIA; y por otro, valorar posibles afecciones
 imprevistas y proponer nuevas medidas para evitarlos o corregirlos si son identificados
potenciales impactos contemplados y no contemplados.
 Así, en cualquier caso, las fichas de control, con los indicadores que incluyen, deben ser
consideradas como los parámetros mínimos a seguir, pudiendo ser ampliados por el responsable
ambiental, modificando su contenido y/o número si así lo exige la correcta protección ambiental
del medio y la progresión de las obras.
 Asimismo, estas fichas de control podrán ser modificadas, en número y/o contenido, por
 el responsable ambiental, si procede, en función de los posibles cambios y/o adiciones que se
definan.
 Se debe considerar, que en la ficha de inspección las casillas no marcadas, corresponde
a acciones dentro de los PPI que no están en actuación en el momento en concreto de la visita
a la obra.
Se adjuntan como anexo la ficha semanal del control según los PPI.
20

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
9. CONCLUSIÓN
 Con la llegada del mes de febrero, han aparecido las copiosas nieves que han ocasionado
 que las vías de acceso desde la LP-4 se encuentren cerradas y que toda la zona de obra se
encuentre helada y con nieve, además de presentar unas condiciones meteorológicas adversas.
 Estos hechos han acarreado una dificultad añadida de la obra, lo que ha supuesto que
 las actividades se hayan tenido que parar en varias ocasiones y en los momentos que se ha
 podido trabajar estas se han ralentizado, por lo que no se ha producido evolución de las
actividades descritas en las anteriores visitas, limitándose la actividad al movimiento de tierras,
de excavación y terraplenados del LST-3.
 Por otro lado, se ha aprovechado la visita para el control visual de la presencia o
ausencia de avifauna en la zona, así como de la posible nueva aparición de S. viscosus, siendo de
 considerar la ausencia de ambos durante la visita realizada.
 También se ha comprobado el correcto desarrollo de las plantas trasplantadas, donde
se ha podido verificar que van por buen camino y todo hace presagiar su pervivencia en el
 tiempo.
 En lo que respecta a los resultados obtenidos en las mediciones acústicas y de partículas
realizadas semanalmente en los distintos puntos señalados, se han obtenido resultados
 considerados dentro de lo normal, los cuales previsiblemente deberán aumentar
 paulatinamente según se realicen los movimientos de tierra, debemos destacar, que debido a
 las condiciones meteorológicas la emisión de partículas es reducido, siendo algo beneficioso
 para el medioambiente, la ejecución de la obra durante este periodo del año.
 Consecuentemente, la evaluación de la marcha del Programa de Vigilancia Ambiental
para el período de referencia es que se desarrolla uniformemente en el tiempo y de manera
correcta. De la misma manera se ajusta a lo dispuesto en los documentos que lo controlan, como
son el Estudio de Impacto Ambiental, Programa de Vigilancia Ambiental y en la Declaración de
Impacto Ambiental.
 Entre las observaciones efectuadas en las distintas visitas, se han gestionado a lo largo
del mes un total de cero no conformidades, las cuales de producirse deberán ser comunicadas
formalmente a las contratas implicadas, quedando sometidas a una supervisión que permita
certificar el cierre de las mismas.
 Así, considerando cada una de las fases necesarias para la realización de este proyecto,
la ejecución de todas las medidas preventivas y correctoras propuestas tanto en el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto y su Declaración de Impacto Ambiental, como la valoración
 posterior de afecciones imprevistas y la propuesta de las medidas necesarias para minimizar los
 impactos, de este primer mes de ejecución del proyecto de los telescopios LST-2, LST-3 y LST-4,
 se está realizando adecuadamente desde el punto de vista ambiental, cumpliendo en todo
 momento con el condicionado propuesto.
PEREZ GONZALEZ / NIEVES LAURA - / 42185705W		Firmado digitalmente por / PEREZ GONZALEZ NIEVES / LAURA - 42185705W / Fecha: 2023.03.16 19:45:57 Z		21

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
10. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA
FOTOS REALIZADAS EL 11 DE FEBRERO 2023
Vista desde el sendero PR-LP-11 hacia el LST-2
22

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
Plataforma futuro LST-3
23

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
Vista del acceso al LST-4
Vista desde el helipuerto hacia la zona de acceso al LST-4 y a la plataforma del LST-3
Plataforma futuro LST-4
24

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
SECUENCIA PANORÁMICA DESDE LOS DISTINTOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN DE CONTROL
ESTABLECIDOS.
PUNTO 1, CARRETERA LP-4 COORDENADAS 217779 X 3185271 Y 2173,6 m.
Acceso cerrado por placas de hielo en la carretera. No fotografías
PUNTO 2, PLATAFORMA HELIPUERTO 217615 X 3185085 Y 2178,3 m.
11 de febrero de 2023
PUNTO 3, SENDERO PR-LP-11 217475 X 3184956 Y 2175,9 m.
11 de febrero de 2023
25

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
11. ANEXO:
a. Ficha de control semanal
26

Seguimiento Ambiental en fase de obra del proyecto de los Telescopios LST-2, LST-3 y LST-4
 3º informe mensual – febrero 2023
27

FECHA 11 de febrero de 2023 ACTUACIONES
OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)
REALIZADAS
FACTOR AMBIENTAL ATMÓSFERA
AFECCIONES SOBRE AFECCIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE
 LAS QUE SE ACTÚA GENERACIÓN DE RUIDO Y POLVO EN SUSPENCIÓN
 MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO
 CONFORMIDADES
VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A
Material particulado Aplicación de riegos periódicos para reducir la generación de partículas de / polvo X / MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA / VARIABLES MEDIDAS					No ha sido necesario, durante los movimientos de / tierra se ha producido lluvias, incluso finas lluvias / mientras se utiliza la maquinaria, además de un / episodio de nieve reciente. Por lo tanto, no existe, / actualmente, generación de polvo y partículas / que así lo requieran.
	Accesos		Realización de medidas periódicas de ruidos, vibraciones y partículas en / suspensión durante las obras. En caso de superarse los límites de ruido se X / instalarán pantallas acústicas. / Mantenimiento de los accesos existentes, que se mantendrán limpios y sin / obstáculos. X		Los accesos estaban cubiertos de hielo y nieve, / causa de que la obra estuviera parada

Control del tráfico pesado durante los movimientos de tierra.
Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para
ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies
exóticas invasoras.
Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento)
Material de obra
La hora se encuentra cubierta de hielo y nieve
Humectación periódica de las zonas de trabajo. X
Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en / lugares llanos para evitar deslizamientos. X		Todavía no se ha llevado a la zona los materiales / de obra.

Movimientos de tierra		Aplicación de riegos periódicos en el área de actuación durante los / movimientos de tierra X / Los camiones que transporten materiales de excavación irán provistos de lona / para evitar la generación de partículas de polvo. / GENÉRICAS / - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las / instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de / máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar / sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, / vidrios y otros tipos de residuos o basuras. / - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, / en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones / eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con / extintores de espuma o gas carbónico.		La hora se encuentra cubierta de hielo y nieve

NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA
 AMBIENTAL
La calidad y visibilidad de la zona de obras son buenas. X La visibilidad reducida a consecuencia del
tiempo, no de la obra Limpiezas periódicas
Se aprecian en la zona de obras depósitos de polvo X
Condiciones técnicas de / vehículos			Toda la maquinaria en obra cumple con el mantenimiento, revisión y puesta a / punto que prescribe el fabricante y las normas que sean de aplicación. X / Se ha comprobado que toda la maquinaria de obra está en posesión de la ITV / en vigor
	Planificación de las / actuaciones de obra		La velocidad de tránsito de maquinaria de obra no supera los 30 Km/h. / Se ha comprobado que se han utilizado exclusivamente las rutas definidas en / el EIA X / Se reduce la altura de caída cuando se descarga el material, evitando la excesiva / dispersión de partículas			Las rutas utilizadas son las mismas que las / originarias, actualmente con hielo y nieve

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES / REALIZADAS		OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)

FACTOR AMBIENTAL SUELO
RIESGO DE CONTAMINACIÓN DEL SUELO, COMPACTACIÓN Y OCUPACIÓN DE LOS SUELOS
AFECCIONES SOBRE
LAS QUE SE ACTÚA CONTROL DE LA ALTERACIÓN DEL SUELO
CONTROL DE ZONAS DE EXCLUSIÓN Y DE OBRAS
MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO
 CONFORMIDADES
VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A
	Accesos Estricta utilización de accesos existentes o previstos en el proyecto para la / ejecución de las obras X		La zona interior de trabajo permanece / cerrada y no se permite el paso.
Emplazamiento Localización del emplazamiento en una zona parcialmente antropizada, / helisuperficies X			La caseta de los trabajadores, se ubica sobre / el helipuerto cercano al LST2

Usos Mantenimiento de accesos y usos existentes en áreas próximas
MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA
VARIABLES MEDIDAS
Maquinaria		Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, / incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como / mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC. X / Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para / ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies / exóticas invasoras.		La maquinaria pesada se encuentra dentro de / la zona de obra, una vez finaliza la obra o esta / se encuentra parada por las inclemencias / meteorológicas.

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento).
Material de obra
Humectación periódica de las zonas de trabajo.
Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en / lugares llanos para evitar deslizamientos. X		Todavía no se ha llevado a la zona los / materiales de obra.

Se reutilizará el material excavado en la ejecución de terraplenes.
Se desarrollarán montículos de protección de suelo rugoso, los cuales absorben
la onda y modifican su recorrido, minimizando el ruido.
Movimientos de tierra			La tierra vegetal extraída se conservará para su posterior reutilización en las / revegetaciones, no superándose montículos de más de 3m de altura X / GENÉRICAS / - Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las / instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de / máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar / sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos, / vidrios y otros tipos de residuos o basuras. / - Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta, / en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones / eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con extintores / de espuma o gas carbónico.		Es conservada, de forma diferenciada, en una / capa de grosor considerable baja las / plataformas auxiliares, las cuales una vez / termine el proceso serán desmontadas y la / tierra vegetal retirada para el uso en la / reestructuración vegetal establecida en EIA. / Actualmente, la parte superior cubierta de / hielo y nieve.
	NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA / AMBIENTAL / Se ha comprobado que las zonas de instalaciones auxiliares se restringen a las / áreas definidas en el EIA Y DIA X				Están ubicadas en la superficie del helipuerto / más próximo al LST2

Se ha extendido la tierra vegetal acopiada en las áreas definidas en el proyecto
Se realiza el laboreo de todos los suelos que hayan resultado compactados por el
trasiego de maquinaria y vehículos de transporte
Se han desmontado y retirado todas las instalaciones implantadas, restaurando
la zona ocupada, devolviéndola a su estado original, al finalizar las obras
Se ha llevado a cabo la caracterización y gestión legalmente exigida de los suelos
contaminados (si hubiesen aparecido).

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES / REALIZADAS		OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)

FACTOR AMBIENTAL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
AFECCIONES SOBRE
LAS QUE SE ACTÚA ALTERACIÓN SOBRE LA GEA DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
MEDIDAS DE APLICACIÓN
	MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN / VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A / Extracción y acopio de tierra vegetal y aporte de agua sobre los mismos para / evitar dispersión de semillas. X					UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO / CONFORMIDADES / Superficie cubierta de hielo y nieve
Movimientos de tierras			Siempre que sea posible se reutilizarán los materiales de excavación en la / propia obra / En caso de ser necesario préstamos de materiales, éstos procederán de / canteras autorizadas. / Los desmontes y terraplenes tendrán pendientes tendidas y abancaladas, / según proyecto / MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA

GENÉRICAS
- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las
 instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de
 máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar
 sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos,
 vidrios y otros tipos de residuos o basuras.
- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta,
en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones
eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con
extintores de espuma o gas carbónico.

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES / REALIZADAS		OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)

FACTOR AMBIENTAL PAISAJE
AFECCIONES SOBRE / LAS QUE SE ACTÚA		MODIFICACIÓN EN LA PERCEPCIÓN VISUAL DEL PAISAJE / PROTECCIÓN DEL PAISAJE Y PATRIMONIO HISTÓRICO / CULTURAL

MEDIDAS DE APLICACIÓN
	MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES / VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A CRÍTICOS					OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO / CONFORMIDADES
Integración paisajística			Integración paisajística a través de soterramiento de conexiones, vallado / mimetizado con el entorno y reutilización de material de excavación en los / rellenos de la obra. / MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA		X El vallado se limita a la zona de actuación, / LST2 y LST3, y se encuentra cerrado por nieve.

VARIABLES MEDIDAS
Protección del entorno Instalación de vallado perimetral, especialmente en las áreas que lindan con la / Red Natura 2000 X / Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para / ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de especies / exóticas invasoras.					Delimitación en la zona de corredor ecológico. / Se mantienen las balizas de color separadas de / la zona de actuación, delimitada con malla de / obra para prevenir la extralimitación de la zona / de actuación.
	Material de obra		Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento) / Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Zona helada y con nieve
			Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en / lugares llanos para evitar deslizamientos. X / GENÉRICAS				Todavía no se ha llevado a la zona los / materiales de obra.

- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de las
 instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época de
 máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o abandonar
 sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles, plásticos,
 vidrios y otros tipos de residuos o basuras.
- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de esta,
en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan instalaciones
eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además contar con
extintores de espuma o gas carbónico.
NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA
 AMBIENTAL
Finalizadas las obras, se ha extendido la tierra vegetal acopiada en el perímetro
de la zona establecida en el EIA

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES / REALIZADAS		OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)

FACTOR AMBIENTAL FLORA Y FAUNA
AFECCIONES SOBRE / LAS QUE SE ACTÚA		ALTERACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LA FLORA DE LA ZONA / HUIDA Y CAMBIOS EN LA FAUNA DEL ÁREA DE ESTUDIO / MINIMIZACIÓN DE LA AFECCIÓN A LA BIODIVERSIDAD / PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS

MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN / VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A		UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO / CONFORMIDADES

Horarios Control del horario de ejecución de las obras, limitándolo al periodo diurno
Fauna Control de obras en periodos de nidificación y cría de aves, limitando los
desbroces en estas fechas
Desbroce Recolección de semillas y traslado de vegetación desbrozada a vertedero
autorizado
Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras una vez éstas finalicen,
restituyendo a su estado original todas las áreas y servicios afectados por las
obras, incluyendo las plataformas auxiliares y de montaje.
Revegetación con especies propias del piso bioclimático y especialmente
especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas de manera
natural del entorno o de vivero autorizado. La revegetación de las
plataformas auxiliares asciende a 4.782 m².
Revegetación de las superficies de helisuperficies que no sean ocupadas por
Restauración
los telescopios, ascendiendo esta superficie a 1.522,09 m²
Restauración, en colaboración con el Patronato del Parque de la Caldera de
Taburiente, de las superficies del ORM donde se localice el hábitat 4090 y
mayor degradación presente, concretamente: Zona GTC (5.986 m²); Zona ING
(2.595 m²) y Zona margen Conector (1.702 m²).
La restauración se realizará con especies propias del piso bioclimático y
especialmente especies protegidas endémicas, utilizando semillas o plantas
de manera natural del entorno o de vivero autorizado

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA
VARIABLES MEDIDAS
Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para / ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de / especies exóticas invasoras.		X En esta fase, no existe acopio de materiales de / ejecución de obra

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento). Material de obra
Humectación periódica de las zonas de trabajo. X Zona de obra helada y con nieve
		Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en / lugares llanos para evitar deslizamientos. X / Durante los desbroces, todas aquellas especies protegidas que se detecten / serán extraídas para su posterior trasplante.		En esta fase, no existe acopio de materiales de / ejecución de obra
Desbroce		El resto de la vegetación, no protegida, se trasladará a vertedero autorizado. X Actualmente, esta en espera del traslado en la / zona del LST4 / El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que / personal responsable, deberá usar los EPI.

Ejecución de obras Las obras tendrán en cuenta los periodos de nidificación y cría de las aves. X Se realizan en invierno, cuando no se produce
la cría de las aves citadas.
Fauna (avifauna)		Se evitará, en la medida de lo posible, la ejecución de obras correspondientes / a la fase de desbroce de mayor impacto acústico y presión antrópica en el / área durante épocas de crías y reproducción, al encontrarnos en zona ZEPA, / y se procederá a la colaboración con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma, / en proyectos de seguimiento y control de avifauna en el ORM y su entorno.

Accesos Se plantea la opción de firmes drenantes (asfalto antirruido) en los accesos,
así como pantallas acústicas mientras duren las obras.
Seguimiento de las revegetaciones durante el año siguiente a la finalización de las obras, al menos 3 visitas para la eliminación de posible flora exótica
Restauración
que pudiera estar presente en el área de las actuaciones o sus inmediaciones, en colaboración con las administraciones responsables.
GENÉRICAS
- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de
 las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época

de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o
abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles,
plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.
- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de
esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan
instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además
contar con extintores de espuma o gas carbónico.
MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA
Protección vegetación		1. El replanteo de las obras, en su caso, determinará las nuevas afecciones / que se generen sobre las diferentes variables ambientales, debiendo el / Promotor elaborar un informe en el que se detallen las mismas; nuevas / superficies de vegetación y flora afectada, posible afección sobre elementos / patrimoniales; nuevas afecciones sobre los hábitats de interés comunitario y / espacios incluidos en la Red Natura, etc., debiendo modificarse o ampliarse, / en su caso, las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias, y el / Programa de Vigilancia Ambiental, así como el presupuesto para la ejecución / de las medidas ambientales y . Este informe deberá ser remitido al Órgano / Ambiental del Cabildo de La Palma. / 7. Con carácter previo al inicio de las obras deberá elaborarse un Programa / de Restauración Vegetal que incluya: Memoria, Planos de distribución y / Presupuesto, así como el Pliego de condiciones técnicas particulares, que / detallen la trazabilidad de las especies y, entre otros aspectos relacionados / con estas, desde la recolección de semillas hasta la plantación de todos los / ejemplares, sustrato a emplear, riego y mantenimiento posterior. / Este Programa de Restauración Vegetal deberá ser validado por el Servicio de / Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, siendo preceptiva su aprobación / para el inicio de las obras. / 4. La medida compensatoria incluida en el EsIA de control de posibles / especies exóticas, a través del Convenio específico con la Reserva de la / Biosfera para colaborar en el control de la especie Senecio viscosus, será / objeto de ampliación o firma de un nuevo Convenio en el cual se incluyan / todas las zonas donde ha sido detectada esta especie exótica invasora, según / informe de la Reserva de la Biosfera. Las actuaciones de erradicación de esta / especie serán financiadas, como medida compensatoria, por el Promotor del / Proyecto, y tendrán una duración de 3 años.		No se ha realizado un nuevo replanteo, ya que / no existe o no han variado las primeras zonas / afectadas. / X / X / X Programa de Restauración Vegetal / En cada visita se realiza una inspección visual / de posible nuevos ejemplares en la zona. / No se han detectado

	Fauna (avifauna)		5. Como medida compensatoria, se establecerá un Convenio con SEO Birdlife / u otra organización similar con experiencia acreditada en la materia, con el / objeto seguimiento de impactos de la avifauna y quirópteros sobre el / instrumental de mayor porte existentes en el ORM, así como sobre las / actuaciones recogidas en el Proyecto. Este seguimiento cubrirá el ciclo anual / de reproducción de las diferentes especies y se prolongará durante 2 años / tras la finalización de las obras. / Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en / el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones / efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de / las obras. / 6. Si por necesidades del cronograma de obras, los movimientos de tierra / tuvieran que iniciarse sin que se hubiese culminado el estudio del ciclo / completo de la avifauna, el con el que se firme el Convenio expuesto en el / punto anterior realizará prospecciones ornitológicas previas a fin de / determinar que no se producirán afecciones a especies presentes en esa área / a transformar. Dicho equipo podrá establecer, en su caso, medidas / adicionales respecto de la secuencia cronológica y la distribución espacial de / las obras, con el objetivo de no mermar las garantías de protección sobre las / especies de la avifauna presentes en la zona que pudiesen verse / potencialmente afectadas. Además, el equipo redactor deberá recabar la / colaboración de los técnicos del Área del Cabildo Insular de La Palma, como / órgano gestor de los espacios Red Natura 2000, con el objetivo de contrastar / los resultados de dichas prospecciones con la información y el conocimiento / del que dispone dicho Corporación Insular. / Las prescripciones incorporadas en este condicionante deberán incluirse en / el Programa de Vigilancia Ambiental, y los resultados de las prospecciones / efectuadas deberán incluirse en los informes de seguimiento ambiental de / las obras.		X / X		Un ornitólogo realiza visitas periódicas a la / zona de obra, constatando la ausencia de / fauna vulnerable.
Protección del medio			3. Se creará una “Comisión de Expertos” en la que estén presentes / representantes del Área de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, del / Área Técnica del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente y de los / Departamentos correspondientes de la Universidad de La Laguna, con el / objetivo de coordinar todas las acciones de restauración paisajística y vegetal / del proyecto. Asimismo, para garantizar una coordinación efectiva, esta / Comisión contará, además, con la presencia del técnico/a que la empresa / promotora designe para llevar a cabo el Seguimiento Ambiental de las obras / del proyecto.		X		La comisión ha sido creada y está compuesta / por: / - Javier Herrera Llorente, Instituto de / Astrofísica de Canarias / - Félix Manuel Medina, Servicio de / Medioambiente del Cabildo de La Palma / - Ángel Palomares Martínez, Parque Nacional / de la Caldera de Taburiente / - Victoria González Rodríguez, Universidad de / La Laguna

NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA
 AMBIENTAL
Protección de la vegetación		Se ha evitado la dispersión de efectos de la obra, impidiendo el paso de / personas y/o maquinaria y delimitando los caminos de obra / Se ha descompactado toda la superficie que en la fase final de ejecución de / las obras haya resultado afectada por desbroce y despeje o por procesos de / compactación del suelo, para llevar posteriormente los procesos de / revegetación establecidos		X		La zona de obra, donde se llevan a cabo los / movimientos de tierra y la zona de personal, / se encuentra completamente vallada y solo se / admite el paso del personal autorizado, / actualmente cerrada por el tiempo.

Se ha efectuado una batida de fauna con carácter previo al inicio de la obra X Tanto al inicio como de forma periódica. Protección de la fauna
Se realizan controles periódicos de la avifauna presente en la zona X El ornitólogo realiza visitas quincenales
Se ha impedido el paso o intrusión de maquinaria y/o personas en los / terrenos incluidos en la Red Natura 2000 X / Se ha impedido la ubicación de cualquier instalación y/o depósito de material / X / o residuos de cualquier clase en los terrenos incluidos en la Red Natura 2000		Zona delimitada y vallada para no / extralimitarse del perímetro de actuación

Se ha instalado zona instalaciones auxiliares de obra según determina el EIA X Se ubican en la zona del helipuerto cercano al
 futuro LCT2
Se ha desinstalado las barreras de protección instaladas y se han gestionado
de conformidad a los residuos que pudiera contener
Control especies invasoras Se realizan batidas en cada visita en busca de la especie invasora Senecio / viscosus y otras nuevas susceptibles de aparecer X		No se han encontrado ejemplares, destacar / que todo se encuentra cubierto de hielo y / nieve.

FECHA 11 de febrero de 2023 ACTUACIONES
OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)
REALIZADAS
FACTOR AMBIENTAL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
AFECCIONES SOBRE
LAS QUE SE ACTÚA DESTRUCCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES Y ARQUEOLÓGICOS
MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO
 CONFORMIDADES
VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A
Patrimonio		Supervisión del cumplimiento de las medidas sobre el patrimonio histórico, / según informe del Servicio de Patrimonio, así como con la presencia de / arqueólogo durante la limpieza y desbroce.		X Visita de la arqueóloga a la zona de actuación.

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA
GENÉRICAS
- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de
las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época
de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o
abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles,
plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.
- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de
esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan
instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además
contar con extintores de espuma o gas carbónico.
MEDIDAS IMPUESTAS POR DIA
Protección Patrimonio		2. Teniendo en cuenta que en las proximidades de la actuación se localiza el / área con valor patrimonial Los Llanos, se procederá a su vallado perimetral e / instalación de cartel informativo para evitar que cualquier operario de la obra / pueda afectar al mismo. / 8. Se aplicarán las siguientes medidas en materia de patrimonio cultural:		X La obra se encuentra perimétrica

I. Es absolutamente necesario, sobre todo durante la primera fase de los / trabajos, que exista un arqueólogo a pie de obra controlando la posible / aparición de restos arqueológicos que hayan pasado desapercibidos o estén / enterrados, así como controlar las conjuntos arqueológico-etnográficos que / están en las inmediaciones de los telescopios propuestos (frentes sur, este y / oeste, esencialmente).		X					La arqueóloga visita periódicamente la obra, / controlando la posible nueva presencia de restos, / mientras se efectúan los movimientos de tierra.
II. Previo al comienzo de las obras se debe llevar a cabo una prospección / arqueológica superficial intensiva para localizar los posibles vestigios ocultos / por la vegetación. Ésta debe ser desbrozada antes del comienzo de cualquier / otro tipo de obras. No debe ser arrancada, sino cortada para evitar posibles / destrozos en estratigrafías indígenas, si las hubiese. En este caso habría que / hacer las oportunas catas estratigráficas, si bien la experiencia nos dice que / en La Cumbre es difícil que se hayan conservados esta sedimentación debido / a la agresividad de los agentes erosivos. Así mismo, se procederá a recoger / los materiales arqueológicos superficiales (fragmentos de cerámica y piezas / líticas) que serán depositados en el Museo Arqueológico Benahoarita.		X					La arqueóloga visita periódicamente la obra, / controlando la posible nueva presencia de restos, / mientras se efectúan los movimientos de tierra.
III. Previo al comienzo de las obras se debe contactar con esta Sección de / Patrimonio Histórico y Arqueológico para mostrarles al arqueólogo a pie de / obra, así como a encargados de las constructoras encargadas de llevar a cabo / los trabajos, la ubicación de los yacimientos arqueológicos existentes en la / zona. Los teléfonos de contacto son el 922-423100/6768, 619141566 y / jorge.pais@cablapalma.es (Jorge Pais Pais, Inspector de Patrimonio Histórico / del Cabildo de La Palma). / IV. De cualquier forma, si durante el transcurso de la actividad aparecieron / restos arqueológicos de cualquier tipo (petroglifos, fragmentos de cerámica, / piezas líticas, restos malacológicos, fragmentos óseos de animales o / humanos, capas de cenizas, etc.) las obras deben suspenderse / inmediatamente y avisar a la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico / de este Excmo. Cabildo Insular de La Palma para valorar el interés del hallazgo / y las medidas protectoras a desarrollar.		X		X

NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL
Durante la realización de las obras, ha sido detectado algún indicio de / yacimiento arqueológico, paleontológico o etnográfico no inventariado X / Tras la detección, se ha comunicado inmediatamente al área de Patrimonio / Histórico del Excmo. Cabildo Insular de La Palma		Se ha realizado su traslado, para un estudio más / exhaustivo y la comprobación de su autenticidad.

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES / REALIZADAS		OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)

FACTOR AMBIENTAL RESIDUOS
AFECCIONES SOBRE
LAS QUE SE ACTÚA GESTIÓN PREVISTA DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE OBRA
MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN / VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A		UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO / CONFORMIDADES

Residuos Gestión de residuos según el Plan de Gestión de Residuos
Viarios		Los residuos del fresado del pavimento asfáltico actual y nuevo asfaltado / viario, deberán ser barridos, cargados a camión y transportados a vertedero / autorizado, de tal forma que no se generen residuos incontrolados, y nunca / acumulados en portes mayores a 2m de altitud, evitando en todo momento / mezclas con tierra vegetal del área.

Batidas de limpieza Limpieza y adecentamiento continuo de las zonas ocupadas y anexas X
Gestión de residuos Cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos y seguimiento en obra X
Materiales Transporte de excedentes de materiales no reutilizables a vertedero / autorizado, exceptuando la tierra vegetal, que se reutilizará en la propia obra. X		En este momento de la obra, no se han utilizado / materiales distintos a los existentes en el lugar

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA
GENÉRICAS
- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de
 las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época
 de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o
 abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles,
 plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.

- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de
esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan
instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además
contar con extintores de espuma o gas carbónico.
NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL
Se ha informado al personal de la obra de la sistemática de recogida selectiva
de residuos X
Se ha efectuado la recogida de los residuos de forma diferenciada por
materiales según la Lista Europea de Residuos
Se ha construido un punto limpio dentro del recinto de la obra que dispone
de un cubeto de hormigón cubierto y los bidones o contenedores serán
estancos y estarán identificados con los pictogramas y códigos
correspondientes.
Se han designado zonas de acopio para los residuos de gran volumen como
los residuos de excavación (tierras) y residuos de demolición (pavimentos y
hormigones)
Se ha diseñado un plan de recogida in situ de los residuos diferenciados que
incluya medios materiales y humanos para su ejecución X
Se han concretado en el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición las medidas indicadas en el EIA
Se ha comprobado que en la gestión de residuos peligrosos generados se han
cumplido todos los requisitos legalmente exigibles
En caso de ser reciclados los escombros, se han observado los procesos de
demolición selectiva y separación de materiales no reutilizables o
contaminantes

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES / REALIZADAS		OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)

FACTOR AMBIENTAL HIDROLOGÍA
AFECCIONES SOBRE / LAS QUE SE ACTÚA		PROTECCIÓN FRENTE A LA CONTAMINACIÓN Y DETERIORO DE / LA CALIDAD DEL AGUA

MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN / VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A					UMBRALES / CRÍTICOS		OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO / CONFORMIDADES
	Aguas		Prohibición de verter aceites y combustibles sobre el suelo, siendo de / aplicación de la normativa pertinente X / Los cambios de aceite de la maquinaria se realizarán en centros de gestión / autorizados, fuera de la ZEC.

MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS
Maquinaria		Habilitación de un área específica para el aparcamiento de la maquinaria, / incluyendo medidas para evitar posibles vertidos accidentales, así como / mantenimiento y cambios de aceite de la maquinaria fuera de la ZEC.
		Colocación del material de obra en áreas específicamente determinadas para / ello, sometiéndolas a cuarentena para evitar la llegada y dispersión de / especies exóticas invasoras.			X		Todavía no se dispone de material de obra, se esta / realizando el movimiento de tierras y actualmente / parado por las inclemencias meteorológicas.

Se evitará la dispersión de material particulado (áreas protegidas del viento).
Material de obra
Humectación periódica de las zonas de trabajo. X La zona de trabajo se encuentra helada y con nieve.
Los acúmulos de materiales no sobrepasarán los 2m de altura, ubicándose en / lugares llanos para evitar deslizamientos. X		En esta fase, no existe acopio de materiales de / ejecución de obra

Aguas residuales de la obra Las aguas residuales que se generen en la obra serán recogidas y trasladadas
a depuradora o sistema de tratamiento específico.

GENÉRICAS
- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de
 las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época
 de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o
 abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles,
 plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.
- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de
esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan
instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además
contar con extintores de espuma o gas carbónico.
NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL
Las tareas de limpieza y mantenimiento de la maquinaria de obra se realizan
fuera de la zona de actuación. X
No/ sí se ha detectado la presencia de vertidos en la zona de inspección. X		Durante esta fase de la obra, no se realizan vertidos / o aplicación de materiales susceptibles de causar / vertidos accidentales. La obra está parada.

FECHA 11 de febrero de 2023
ACTUACIONES REALIZADAS OBRA PARADA POR INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS (nieve y heladas)
FACTOR AMBIENTAL USOS
AFECCIONES SOBRE LAS CAMBIO EN EL USO DEL SUELO DE SU ESTADO ACTUAL
 QUE SE ACTÚA FORMACIÓN PERSONAL
MEDIDAS DE APLICACIÓN
MEDIDAS ASOCIADAS AL PROYECTO EN EIA VERIFICACIÓN UMBRALES CRÍTICOS OBSERVACIONES/INCIDENCIAS/ NO
 CONFORMIDADES
 VARIABLES MEDIDAS SI NO N/A
 Supervisión Seguimiento de las obras por biólogo y arqueólogo X
Sensibilización ambiental Formación ambiental del personal de obra
Materiales Control de las materias primas en relación a su procedencia y certificado de
homologación
MEDIDAS ESTABLECIDAS POR EIA VARIABLES MEDIDAS
Personal		Se procederá a la formación del personal de obra, informándole de los / valores ambientales a proteger, así como de las medidas aplicables para no / generar más impactos de los estrictamente necesarios.

Desbroce El ruido que se estima procederá de las desbrozadoras, es por ello que
personal responsable, deberá usar los EPI.
GENÉRICAS
- Queda prohibido durante la ejecución de las obras o el mantenimiento de
las instalaciones tareas con riesgo de incendio para cualquier uso en la época
de máximo riesgo (1 de junio al 30 de septiembre); así como arrojar o
abandonar sobre el terreno cualquier tipo de material combustible, papeles,
plásticos, vidrios y otros tipos de residuos o basuras.
- Durante la fase de obras se dispondrá de extintores de agua y reserva de
esta, en cantidad no inferior a 50 litros por persona. Cuando existan
instalaciones eléctricas y motores de explosión, será preceptivo además
contar con extintores de espuma o gas carbónico.
NUEVOS PUNTOS DE CONTROL/MEDIDAS ESTABLECIDAS DURANTE LA VIGILANCIA AMBIENTAL
Se verifica el buen estado de la caseta de obra dentro de su lugar delimitado
y fuera de zona de Red Natura 2000 X